В Арбитражный суд г. Москвы

Истец:

Ответчик:

Цена иска:

Госпошлина:

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании денежных средств по договору

«__» ___________ 20__ года между открытым акционерным обществом «_______________________» (сокращённое наименование – ОАО «____________») и Обществом с ограниченной ответственностью «___________________» был заключён договор № ___________ (далее – «Договор», копия прилагается, приложение № 1).

В соответствии со статьёй 1.1. Договора ОАО «________________» (далее – «Истец») приняло на себя обязательство по выполнению комплекса работ по поставке, монтажу и пуско-наладке технологического оборудования на строительном объекте «__________________________________» по адресу: г. Москва, район «_______________», квартал ___, корп. ___.

В рамках этого Договора, Истцом были частично выполнены работы, и поставлено оборудование в соответствии с актами о приёмке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат (далее «Работа»).

На основании ст.ст. 8.1., 14.11.  Договора,  «__» ___________ 20__ года за исх. № _____________ в адрес Ответчика почтой были направлено письмо с актами о приёмке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат (копия письма прилагается – Приложение № 2). Однако «__» ___________ 20__ года данное письмо возвращено Истцу в связи с выбытием адресата (Ответчика).

«__» ___________ 20__ года, за исх. № __________ от «__» ___________ 20__ года, курьером Истца, по месту нового фактического нахождения Ответчика, а именно по адресу: __________, г. Москва, ул. ________________, д. _, были повторно доставлены акты о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (копия письма прилагается – Приложение № 3).

В соответствии со ст. 8.1. Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанных выше документов Ответчик обязан был их подписать или направить в адрес Истца мотивированный отказ. В адрес Истца в установленные Договором сроки не поступал мотивированный отказ, а значит в соответствии со ст. 8.3. Договора Работы считаются принятыми в полном объёме «__» ___________ 20__ года.

На основании  ст. 2.2. Договора оплата выполненных Работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия Работ. Значит, Работы по Договору должны быть оплачены Истцу до «__» ___________ 20__ года.

Во исполнение статьи 13.1. Договора, Ответчику «__» ___________ 20__ года, за исх. № _________ была доставлена претензия по выплате денежных средств по Договору (копия претензии прилагается, приложение № 4), однако она осталась без ответа.

В соответствии со ст. 2.1. Договора Ответчик за выполненную Работу обязался оплатить ОАО «____________» денежную сумму в размере __________ (один миллион _______________ тысячи _______________________) рубля __ коп., в том числе НДС – 18 % - ____________ (_________________ тысяч пятьсот ____________) рубль __ коп. Истцу был перечислен аванс в размере _____________ (одного миллиона ______________________ тысяч ______________________) рублей (копия платёжного поручения прилагается, приложение № 5).

Учитывая объем выполненных работ и поставленного оборудования в соответствии с принятыми актами о приёмке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат задолженность Ответчика перед Истцом составляет _________ (_________________ тысяч _____________) рубля __ коп.

В установленные Договором сроки, а именно до «__» ___________ 20__ года,  задолженность Ответчика Истцу выплачена не была.

«__» ___________ 20__ года в адрес Ответчика за исх. № _______ от «__» ___________ 20__ года было доставлено уведомление о прекращении дальнейшего исполнения своих обязательств Истцом по Договору и предложением добровольно оплатить задолженность (копия уведомления прилагается, приложение № 6). Данное уведомление также осталось без ответа.

Учитывая то, что до настоящего времени денежные средства Ответчиком Истцу не перечислены, в соответствии со статьёй 11.3. Договора, за каждый день просрочки Истцу должна быть выплачена неустойка в размере 0,01% от неуплаченной суммы по Договору, но не более 10 % от неуплаченной суммы. Денежное выражение неустойки по состоянию на день подачи искового заявления, а именно на «__» ___________ 20__ года в соответствии со статьёй 11.3. Договора составляет _____________ рублей __ коп.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Ст. 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 393 ГК РФ Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Таким образом, в соответствии с Договором и приведенными нормами ГК РФ Ответчик должен оплатить Работы Истца, а также выплатить неустойку в соответствии с условиями Договора.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 15, 309, 310, 393, 394 ГК РФ, а также ст.ст. 4, 125 - 126 АПК РФ,

П  Р  О  Ш  У :

1. Взыскать с Ответчика по данному делу – ООО «_______________» в пользу Истца – ОАО «________________» денежные средства в размере __________ (_________________ тысяч ____________________) рубля __ коп., в оплату Работ, выполненных по договору № __________ от «__» ___________ 20__ года.

2. Взыскать неустойку с Ответчика по данному делу – ООО «__________________» в пользу Истца – ОАО «____________» в размере _________ рублей __ коп., за ненадлежащее исполнение обязательств по договору № ______ от «__» ___________ 20__ года .

- Взыскать неустойку с Ответчика по данному делу – ООО «___________» в пользу Истца – ОАО «__________» в соответствии со статьёй 11.3. договора № __________ от «__» ___________ 20__ года, за каждый день просрочки, по день фактической уплаты суммы долга.

4. Взыскать с Ответчика по данному делу - ООО «_______________» уплаченную госпошлину в размере ____________ (_________ тысяч  _______________) рублей  __ коп.

Приложения:

- Приложение № 1 – копия договора от «__» ___________ 20__ года, № ______ с приложениями и дополнительным соглашением.

- Приложение № 2 – копия письма от «__» _______ 20__ года, за исх. № _____.

- Приложение № 3 – копия письма от «__» _______ 20__ года, за исх. № _____, с приложением актов и справок.

- Приложение № 4 – копия претензии от «__» ______ 20__ года, за исх. № _____.

- Приложение № 5 – копия платёжного поручение о выплате Ответчиком  аванса.

- Приложение № 6 – уведомление от «__» _______ 20__ года, за исх. № _____.

- Расчёт цены иска.

- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

- Выписка из Приказа от «__» _______ 20__ года, за № _____, о назначении генерального директора ОАО «_______________»).

- Почтовые квитанции с описями (2 шт.) подтверждающие направление копии иска Ответчику.

- Оригинал платежного поручения об уплате госпошлины.

- Копия выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающая полномочия на подписание иска.

| Генеральный директор ОАО «____________» |  | _____________ |
| --- | --- | --- |

# «__» _______ 20__ года.