Общество с ограниченной ответственностью «Компания»

г. Москва «03» декабря 2019 года

Акт о недостатках выполненных работ № 12/109

Между (далее – Заказчик) и (далее – Подрядчик) заключен договор подряда от 09.06.10 на выполнение работ по изготовлению и монтажу торгового оборудования, а также декоративному оформлению магазина «Парфюмерия» (далее – Договор). Общая цена работ составляет 2 110, 9 тыс. руб. в т. ч. НДС по ставке 18 процентов – 322 тыс. руб. (п. 3.2. Договора).

3 декабря 2010 года Заказчик в ходе приемки работ выявил частичные отступления Подрядчика от условий технического задания к Договору, что привело к несоответствию результата работ целям его использования Заказчиком. В частности, выявлены следующие недостатки:

– размер стойки кассира на 20 см уже. по сравнению с размером, определенным в техническом задании, поэтому установка в нее контрольно-кассового аппарата не представляется возможной

– в стеллажах, вмонтированных в стены, есть несоответствие цветовой гаммы: цвет внешней стороны конструкции стеллажа (фактически – зеленый) не совпадает с цветом, указанным в техническом задании (бирюзовый).

– размер стола демонстрационного составил 950 мм, в то время как в техническом задании указан размер 1000 мм. В результате образовались зазоры, которые нарушают единство элементов конструкции.

Факт выявления указанных недостатков подтвержден заключением комиссии (приказ генерального директора от 03.12.10 № 000/9).

Согласно пункту 3.4 Договора, отступление Подрядчика от условий технического задания дает Заказчику право потребовать соразмерного уменьшения цены. В результате чего и на основании пункта 1 статьи 723 ГК РФ стороны договорились уменьшить стоимость работ по Договору на 25 процентов. В частности, новая стоимость равна 1583, 17 тыс. рублей, в т. ч. НДС – 241,5 тыс. рублей.

С момента подписания настоящего акта Заказчик лишается права на требование возмещения соответствующих прямых и косвенных убытков, связанных с выявленными недостатками.

Генеральный директор *Иванов* Иванов И. И.

Генеральный директор ООО Подрядчик *Петров* Петров П. П.